GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU

Günlük Faaliyet, Görev Takibi ve İlerleme Özeti

| Personel Adı Soyadı: | Ahsen Yılmaz | Tarih: | 25.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Departman / Unvan: | Yazılım Geliştirme | Proje Adı: | YDS Hazırlık Platformu |

1. Günlük Genel Özet ve Hedefler

Bugün Spring Boot altyapısı ve PostgreSQL veritabanı mimarisi üzerinde çalışıldı. YDS soru modülünün REST API uç noktaları tamamlandı ve entegrasyon testleri başarıyla gerçekleştirildi. Genel olarak günlük hedeflerin %90'ı tamamlanmıştır.

2. Tamamlanan ve Devam Eden Görevler

| Görev / Faaliyet Açıklaması | Kategori | Planlanan / Harcanan | Durum | İlerleme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spring Boot REST API Servislerinin Yazılması | Geliştirme | 3.0s / 3.5s | Tamamlandı | %100 |
| PostgreSQL Veritabanı Şemasının Optimize Edilmesi | Veritabanı | 2.0s / 2.0s | Tamamlandı | %100 |
| YDS Soru Bankası Arayüz Prototiplenmesi | Arayüz / UI | 2.5s / 2.0s | Devam Ediyor | %75 |
| Birim Testlerinin (JUnit) Yazılması ve Koşulması | Test / QA | 1.5s / 1.0s | Devam Ediyor | %50 |

3. Karşılaşılan Engeller ve Riskler

| Sorun / Engel Açıklaması | Etki Seviyesi | Alınan Önlem / Çözüm Önerisi |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL sorgu sürelerinde indeks eksikliği nedeniyle gecikme. | Orta | Sık sorgulanan kolonlara B-Tree indeksler eklendi, performans normale döndü. |

4. Yarın İçin Planlanan Çalışmalar

•  YDS Soru Bankası kullanıcı arayüzünün (UI) tamamlanması ve backend bağlantısı.

•  Güvenlik yetkilendirme (Spring Security / JWT) konfigürasyonlarının test edilmesi.

•  Sistem kullanıcı kabul testleri için test senaryolarının hazırlanması.

5. Notlar ve Yönetici Onayı

| Genel Notlar / Açıklamalar: Geliştirme süreci takvime uygun şekilde ilerlemektedir. Herhangi bir ek kaynak ihtiyacı bulunmamaktadır. | Yönetici Onayı / İmza: Adı Soyadı: ....................................... İmza: ............................................. |
| --- | --- |